## Smlouva o dílo

uzavřená na základě dohody smluvních stran podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

(dále jen „smlouva“)

mezi

smluvními stranami:

Objednatel:	Obec Doubrava

Sídlo: 	čp. 599, 735 33 Doubrava

Zastoupený:	Mgr. Dáša Murycová, starostka obce

DIČ:	CZ00562424

IČO:	00562424

Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Karviná

č.účtu: 3421791/0100

Tel:	596 549 019

E-mail:	starostkaobce@doubrava.cz

IDDS:	n9hbens

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	[DOPLNÍ ZHOTOVITEL]

Sídlo:	[DOPLNÍ ZHOTOVITEL]

Plátce DPH	[DOPLNÍ ZHOTOVITEL - ANO/NE]

Zastoupený:	[DOPLNÍ ZHOTOVITEL]

DIČ:	[DOPLNÍ ZHOTOVITEL]

IČO:	[DOPLNÍ ZHOTOVITEL]

Bankovní spojení:	[DOPLNÍ ZHOTOVITEL]

Tel:	[DOPLNÍ ZHOTOVITEL]

E-mail:	[DOPLNÍ ZHOTOVITEL]

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále jen společně jako „smluvní strany“ nebo samostatně jako „smluvní strana“)

I. Prohlášení a účel smlouvy

- Smluvní strany prohlašují, že osoby uvedené v záhlaví smlouvy jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy příslušné smluvní strany podepsat bez dalšího tuto smlouvu.

- Dílo na základě této smlouvy se realizuje v rámci projektu s názvem „Výměna světel veřejného osvětlení v obci Doubrava“.

- Zhotovitel prohlašuje, že má všechna podnikatelská oprávnění potřebná k realizaci díla dle této smlouvy, a že je oprávněn realizovat dílo v termínech a za dalších smluvních podmínek uvedených v této smlouvě.

II. Předmět smlouvy

- Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvu pro objednatele dílo blíže specifikované v článku III. této smlouvy (dále jen „dílo“) a objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo zhotovitelem převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.

- V případě, že by se v průběhu provádění díla objevila nutnost dalších prací touto smlouvou nepředvídaných nebo bude provedení víceprací požadovat objednatel, bude jejich provedení řešeno dohodou ve formě dodatku k této smlouvě, v němž se vymezí jejich rozsah, doba provedení a jejich cena. Bez uzavření takového dodatku předem v písemné formě nemá zhotovitel nárok na zaplacení žádné odměny ani náhrady za provedení víceprací. Potřebu provedení dodatečných prací je třeba písemně oznámit druhé smluvní straně, přičemž ta je povinna se k uvedenému vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne předložení oznámení smluvní strany. Na základě soupisu dodatečných prací zhotovitel doplní ceny položek ve výši podle Položkového rozpočtu, přičemž v případě, že příslušné položky prací položkového rozpočtu nebudou existovat, bude cena položek stanovena dohodou smluvních stran dle Sborníků cen stavebních prací RTS pro příslušné období. V případě prací a/nebo dodávek díla, které nebude potřeba provést k dokončení díla, jsou smluvní strany povinny danou skutečnost si písemně oznámit, přičemž v takovém případě má objednatel právo na snížení ceny díla, a to dle cen položek ve výši položkového rozpočtu.

III. Dílo

- Dílem dle této smlouvy a jejich příloh se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně souvisejících služeb, dodávek potřebných materiálů a zařízení, a zajištění všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, které souvisejí s výměnou a doplněním svítidel veřejného osvětlení v obci Doubrava, přičemž bude provedena výměna 397 ks stávajících výbojkových svítidel veřejného osvětlení s doplněním 2 ks nových přechodových svítidel, které budou moderní svítidla s úspornou technologií LED s vysokou světelnou účinností.

- Veškeré uvedené stavební a montážní práce a související dodávky budou provedeny v rozsahu, podrobnostech a v souladu s technickou specifikací a technickými podklady, které jsou přílohou této smlouvy. Dílo bude realizováno v souladu s položkovým rozpočtem, který je obdobně jako výše uvedená technická specifikace přílohou této smlouvy.

IV. Termín a místo plnění

- Realizace díla bude zahájena bez zbytečného odkladu po předání staveniště zhotoviteli. Předání staveniště zhotoviteli se uskuteční nejpozději do 10 dnů ode dne podpisu smlouvy, neurčí-li objednatel ve výzvě k převzetí staveniště adresované zhotoviteli jinak. Místem plnění je území obce Doubrava, blíže specifikováno v přílohách této smlouvy.

- Termín kompletního dokončení a předání díla objednateli smluvní strany sjednávají nejpozději do 30. 10. 2020.

- Dílo se považuje za dokončené (provedené) zhotovitelem podpisem protokolu o předání a převzetí díla.

- Sjednaná lhůta realizace díla se prodlužuje o tolik dnů, o kolik dnů byly práce k provedení díla přerušeny nebo nemohly být případně zahájeny z důvodů nikoli na straně zhotovitele (např. neposkytnutí potřebné součinnosti pro zahájení a provádění díla objednatelem, z důvodu stavební nepřipravenosti), případně z důvodu zásahu vyšší moci, přičemž v takovém případě se zhotovitel nedostává do prodlení s prováděním díla. Pokud zhotovitel během plnění zjistí okolnosti, které brání včasnému dokončení díla, musí bez zbytečného odkladu písemně uvědomit objednatele o předpokládaném zpoždění, jeho pravděpodobném trvání a příčině, v opačném případě k automatickému prodloužení sjednané lhůty realizace nedochází. V případě nerealizace prací na díle z důvodů na straně zhotovitele k prodloužení sjednané lhůty realizace nedochází.

V. Cena za dílo

- Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo činí:

Cena bez DPH 			[DOPLNÍ ZHOTOVITEL]

(slovy:)				[DOPLNÍ ZHOTOVITEL]

DPH 21 %	 			[DOPLNÍ ZHOTOVITEL]

_____________________________________________________________

Celková cena za dílo vč. DPH 	[DOPLNÍ ZHOTOVITEL]

(dále jen „ceny díla“)

- Zhotovitel připočítá k ceně díla daň z přidané hodnoty ve výši 21%. Pokud dojde ke změně sazby DPH v době uskutečnění zdanitelného plnění, je zhotovitel oprávněn účtovat DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění. V případě takové změny DPH není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě, postačuje písemné oznámení zhotovitele o takové změně.

- Cena díla dohodnutá dle tohoto článku smlouvy je cenou úplnou a konečnou. Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla; tímto dojednáním nejsou dotčeny ustanovení článku II. odst. 2 smlouvy.

VI. Platební podmínky

- Smluvní strany se dohodly, že úhrada ceny díla bude provedena na základě faktury vystavené zhotovitelem po dokončení díla (tj. protokolární předání díla objednateli). Přílohou faktury musí být soupis provedených prací potvrzený oprávněným zástupcem objednatele a smluvními stranami podepsaný protokol o předání a převzetí díla. Návrh soupisu provedených prací odevzdá zhotovitel oprávněnému zástupci objednatele ke kontrole, a to nejpozději v den protokolárního předání díla objednateli. V případě neodsouhlasení návrhu soupisu prací ze strany objednatele, vrátí objednatel s uvedením důvodu nejpozději do 5 pracovních dnů předložený návrh zhotoviteli zpět k přepracování. Důvodem pro neodsouhlasení soupisu provedených prací objednatelem je např. skutečnost, že práce nebyly provedeny řádně dle smlouvy. V případě odsouhlasení soupisu prací vystaví zhotovitel daňový doklad (fakturu). Odsouhlasení soupisu prací v žádném případě nemůže nahradit protokol o předání a převzetí díla. V případě, že objednatel soupis provedených prací a/nebo protokol o předání a převzetí díla bezdůvodně nepotvrdí, resp. nepodepíše, a to ani do 5 pracovních dnů ode dne výzvy zhotovitele, je zhotovitel oprávněn vystavit daňový doklad (fakturu) i bez těchto dokumentů.

- Splatnost faktury je 21 dní od jejího data doručení objednateli. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

- Objednatel je oprávněn neprodleně po doručení faktury, bez uhrazení vrátit zhotoviteli fakturu, která nemá náležitosti daňového dokladu nebo která obsahuje nesprávné údaje. Ve vrácené faktuře vyznačí objednatel důvod vrácení. Zhotovitel je povinen tuto fakturu opravit, resp. vystavit novou. Oprávněným a včasným vrácením faktury zhotoviteli se ruší původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne vystavení opravené nebo nově vystavené faktury.

- Cena díla bude uhrazena na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy, pokud zhotovitel objednateli v průběhu platnosti a účinnosti smlouvy písemně nesdělí jiný účet pro účely úhrady ceny díla. Cena díla se považuje za uhrazenou dnem připsání celé částky na bankovní účet zhotovitele.

- Smluvní strany sjednávají zákaz postoupení či zastavení pohledávek vzniklých z této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. Tento zákaz se neuplatní v případě postoupení či zastavení ve prospěch finančních institucí (bank) z důvodu profinancování takových pohledávek, s čímž smluvní strany výslovně souhlasí.

- V případě prodlení se zaplacením ceny díla nebo její části je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % fakturované částky za každý i započatý den prodlení s plněním povinnosti zaplatit cenu díla řádně a včas. Smluvní pokuta za první měsíc prodlení je splatná k prvnímu dni měsíce následujícího po měsíci, v němž byl dlužník v prodlení s úhradou ceny díla.

- V případě prodlení s termínem realizace díla dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.

VII. Základní podmínky realizace díla

- Před započetím provádění díla zhotovitelem se zhotovitel seznámí se zvláštními bezpečnostními a požárními opatřeními objednatele v místě, kde bude zhotovitel dílo provádět.

- Objednatel poskytne zhotoviteli veškerou rozumně požadovanou součinnost pro plnění smlouvy.

- Stavbyvedoucí nebo jiný pověřený zaměstnanec zhotovitele vede ode dne převzetí staveniště o prováděných pracích stavební deník, do kterého zapisuje skutečnosti předepsané § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění.

- Zhotovitel vyklidí staveniště nejpozději do 5 pracovních dnů od převzetí díla objednatelem.

- Kontaktními osobami smluvních stran k řešení technických otázek vyplývajících z realizace této smlouvy jsou:

Za objednatele:

Pavel Slávik, referent ŽP, majetková správa, tel. 596513032, mob. 724 240 579, mail slavik@doubrava.cz

Za zhotovitele:

[BUDE DOPLNĚNO ZHOTOVITELEM V ROZSAHU: Jméno, funkce, tel. kontakt a e-mail]

- Nebezpečí škody na díle a vlastnické právo k dílu přechází ze zhotovitele na objednatele dnem předání díla.

- Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění předmětu této smlouvy v souladu s legislativními požadavky na ochranu životního prostředí, dodržovat právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Předmět plnění bude realizován poctivě a pečlivě, s odbornou péčí, v souladu s platnými a účinnými právními předpisy, které se na předmět plnění vztahují, a v souladu se zájmy objednatele.

VIII. Předání a převzetí díla

- Zhotovitel je povinen po dokončení díla vyzvat písemnou formou objednatele k převzetí díla. Řízení o odevzdání a převzetí díla musí proběhnout do 5 dnů ode dne, kdy byla výzva k převzetí díla doručena objednateli na adresu uvedenou v této smlouvě, nebude-li mezi stranami dohodnuto jinak. V protokolu bude rovněž uveden seznam odevzdané a převzaté dokumentace k dílu

- O odevzdání a převzetí díla se na místě pořizuje písemný protokol, v jehož závěru odpovědný zástupce objednatele prohlásí, zda dílo přejímá nebo nepřejímá a uvede důvody případného nepřevzetí díla. K nepřevzetí díla může dojít pouze v případě, že se na díle vyskytují vady a/nebo nedodělky, které brání ve využívání díla k účelu, ke kterému bylo provedeno. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla s vadami a/nebo nedodělky nebránícími užívání díla. V případě, že se na díle vyskytnou vady, které tomuto účelu nebráni, je objednatel povinen dílo převzít s výhradou odstranění vady. Zhotovitel je povinen tyto nepodstatné vady odstranit v dohodnuté lhůtě, a pokud nedojde k dohodě, pak ve lhůtě do sedmi dnů ode dne předání a převzetí díla.

- V případě, že objednatel dílo bezdůvodně nepřevezme, resp. nepodepíše protokol o předání a převzetí díla, považuje se dílo za řádně odevzdané dnem následujícím po dni, kdy zhotovitel umožnil objednateli s dílem nakládat.

- V případě, že objednatel převezme dílo s drobnými vadami a/nebo nedodělky, je oprávněn zadržet částku ve výši 5% z ceny díla bez DPH až do úplného odstranění vad a/nebo nedodělků z předávacího protokolu. K uvolnění pozastávky dojde do 10 dnů ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí odstraněných vad z předávacího protokolu.

IX. Odpovědnost za vady a záruka

- Zhotovitel odpovídá za to, že provedené dílo v rozsahu plnění sjednaném v této smlouvě bude plně funkční a způsobilé k účelu, pro který bylo provedeno, a to po dobu záruky, jež je u stavebních prací 60 měsíců ode dne předání a převzetí řádně dokončeného díla na základě předávacího protokolu, u ostatních částí díla 24 měsíců ode dne předání a převzetí řádně dokončeného díla na základě předávacího protokolu. Záruční doba pro dodávky technologie, na něž výrobce vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.

- Záruční lhůta začíná běžet ode dne řádného předání díla postupem dle této smlouvy.

- Objednatel reklamuje vady u zhotovitele neprodleně po jejich zjištění. V případě vad díla v záruční době je nutné nahlásit závadu zhotoviteli neprodleně, nejpozději však do 7 dnů po jejím zjištění i projevení. Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním vady díla do 7 dnů od jejího nahlášení a vadu odstranit nejpozději do 14 dnů ode dne oznámení vady, je-li to technicky možné, příp. v jiné lhůtě domluvené mezi smluvními stranami.

- Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení, škody vzniklé nesprávným nebo nedbalým zacházením, nevhodnými provozními podmínkami dle technické dokumentace a vyšší mocí. Dále zhotovitel neodpovídá za vady způsobené objednatelem nebo ze strany třetích osob.

- V případě, že zhotovitel odstraní vadu, na kterou se nevztahuje záruka, zavazuje se objednatel k uhrazení veškerých nákladů na odstranění této vady na základě samostatného daňového dokladu vystaveného zhotovitelem. O skutečnosti, že se na odstraňovanou vadu nevztahuje záruka je zhotovitel povinen objednatele předem informovat a není oprávněn bez výslovného souhlasu objednatele odstranění vady mimo záruku realizovat; v opačném případě zhotoviteli nárok k uhrazení veškerých nákladů na odstranění této vady nevzniká.

- V případě, že zhotovitel nezačne s odstraňováním vady ani do 10 dnů ode dne jejího oznámení, je oprávněn objednatel zajistit si odstranění vady jinou osobou na náklady zhotovitele.

X. Ukončení smlouvy

- Smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran, nebo formou písemného odstoupení od smlouvy realizovaném dle této smlouvy jednou ze smluvních stran.

- Od smlouvy je objednatel oprávněn odstoupit při podstatném porušení povinností stanovených touto smlouvou zhotovitelem, a to pokud

  - zhotovitel je v prodlení s provedením díla o více než 30 dnů; a

  - zhotovitel dílo provádí opakovaně v rozporu se svými povinnostmi uvedenými v této smlouvě a ani ve lhůtě uvedené v odst. 4 tohoto článku smlouvy nedojde k nápravě.

- Od smlouvy je zhotovitel oprávněn odstoupit při podstatném porušení povinností stanovených touto objednatelem, a to pokud se objednatel dostane do prodlení s úhradou řádně vyfakturované ceny díla o více než 30 dnů.

- Není-li ve smlouvě dohodnuto jinak, lze od smlouvy odstoupit až poté, co byla smluvní strana, jež takto porušuje svou povinnost, vyzvána druhou smluvní stranou, aby splnila řádně svou povinnost, a to v dodatečné stanovené lhůtě nejméně v trvání 5 dnů. Pokud ani v takto poskytnuté lhůtě smluvní strana svou povinnost nesplní, je druhá smluvní strana oprávněna okamžitě odstoupit od smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemnou formou. Odstoupení je v takovém případě účinné dnem doručení oznámení o odstoupení smluvní straně porušující povinnosti stanovené touto smlouvou.

- Ukončením platnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení, jež svou povahou přetrvávají i po ukončení této smlouvy, tj. zejména týkající se obchodního tajemství, smluvních sankcí či práva na náhradu újmy.

XI. Důvěrné informace

- Veškeré skutečnosti obchodní, výrobní, ekonomické či technické povahy, související se smluvními stranami, které nejsou běžně dostupné v obchodních kruzích, a se kterými při zajištění předmětu plnění přijdou smluvní strany do styku, jsou pro účely této smlouvy důvěrnými informacemi (dále jen „důvěrné informace“).

- Smluvní strany se zavazují, že důvěrné informace jiným subjektům nesdělí, nezpřístupní, nevyužijí pro sebe či pro jinou osobu. Smluvní strany se zavazují zachovat důvěrné informace v přísné tajnosti a sdělit je výlučně těm svým zaměstnancům, kteří jsou pověřeni plněním smlouvy, a z tohoto titulu oprávněni se s důvěrnými informacemi v nezbytném rozsahu seznámit. Smluvní strany se současně zavazují zabezpečit, aby i tyto osoby považovaly skutečnosti tvořící důvěrné informace za důvěrné a zachovávaly o nich mlčenlivost.

- Výjimku z tohoto ujednání o ochraně důvěrných informací tvoří:

  - informace, na jejichž zpřístupnění se smluvní strany dohodly;

  - jakékoli oznámení učiněno smluvím stranám, zástupcům nebo zaměstnancům objednatele a/ nebo zhotovitele, jejichž znalost těchto informací je nezbytná pro řádné plnění této smlouvy;

  - každou informaci, která byla dostupná veřejnosti se souhlasem smluvní strany, od níž pochází, nebo se stala veřejným majetkem jinak než porušením této smlouvy přijímající smluvní stranou;

  - každou informaci získanou přijímající smluvní stranou od třetí strany bez povinnosti mlčenlivosti;

  - informace, které je smluvní strana povinna oznámit na základě platné legislativy.

XII. Závěrečná ustanovení

- Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran. Účinnost tato smlouva nabývá dnem zveřejnění v Registru smluv, jež zajišťuje objednatel.

- Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran.

- Strany se dohodly, že se tato smlouva a vztahy z ní vyplývající řídí ustanoveními občanského zákoníku a dalších obecně závazných právních předpisů České republiky.

- Pokud se nějaké ustanovení této smlouvy stane neplatným či neúčinným, smluvní strany se zavazují toto neplatné či neúčinné ustanovení nahradit ustanovením platným.

- Smlouva je vyhotovena v 3 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

- Znění této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady obce Doubrava ze dne ............, usnesením č.: ............

Přílohy smlouvy, které tvoří nedílnou součást smlouvy:

- Položkový rozpočet

- Technická specifikace

Za objednatele:	Za zhotovitele:

V ____________ dne ____________	V ____________ dne ____________

______________________________	______________________________

Mgr. Dáša Murycová, starostka	[DOPLNÍ ZHOTOVITEL]